INFORME DE DEFINICIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO APT — FASE 1

KlinyShield: Plataforma SaaS Clínica B2B2C / C2C con Privacy by Design y Cumplimiento Normativo Chileno

Asignatura: Capstone (PTY4614) | Estudiante: Vicente Antonio Solorz Gonzalez
Plan de Estudio: Ingeniería en Informática — Plan 1446114 (Versión 14) | Duoc UC

### Abstract

Español

El proyecto KlinyShield consiste en el diseño e implementación de una plataforma SaaS (Software as a Service) orientada a profesionales independientes y centros de salud de menor escala. La solución resuelve la alta carga administrativa y la inasistencia de pacientes mediante un motor de agendamiento automatizado y un bot conversacional inteligente integrado con Meta Cloud API, LLM y caché en Redis. Asimismo, aborda la vulnerabilidad en el manejo de registros médicos incorporando una Bóveda de Anexos con cifrado AES-256 y políticas de acceso a nivel de fila (Row Level Security en PostgreSQL), asegurando el cumplimiento estricto de la Ley N° 20.584 y la Ley Marco de Ciberseguridad. El proyecto se ejecuta en un periodo de 18 semanas bajo la metodología ágil Scrum, distribuido en tres entregas incrementales.

English

The KlinyShield project involves the design and implementation of a SaaS (Software as a Service) platform tailored for independent healthcare professionals and small clinics. The solution mitigates administrative overhead and patient no-show rates through an automated scheduling engine and an AI-driven conversational bot integrated via Meta Cloud API, LLM, and Redis caching. Additionally, it resolves security vulnerabilities in medical data storage by incorporating an Annex Vault featuring AES-256 encryption and Row Level Security (RLS) policies in PostgreSQL, guaranteeing strict compliance with health data privacy and cybersecurity regulations. The project is executed over an 18-week timeframe using the Scrum agile framework across three incremental releases.

### 1. Descripción del Proyecto APT

KlinyShield es un sistema SaaS diseñado para modernizar la gestión operativa y la protección de datos en consultas médicas. Se compone de cinco subsistemas principales:

- Motor de Agendamiento: Gestiona la disponibilidad horaria, reservas y cancelaciones, previniendo duplicidades de citas mediante bloques concurrentes.

- Recepción Inteligente (Bot de WhatsApp): Agente conversacional 24/7 impulsado por inteligencia artificial para la reserva autogestionada de citas y confirmaciones automáticas.

- Bóveda de Anexos y Ficha Clínica: Repositorio seguro con cifrado en reposo (AES-256) y segregación de datos por usuario mediante PostgreSQL RLS.

- Portal del Paciente: Interfaz accesible vía web mediante autenticación sin contraseña (Magic Links / SMS OTP) para consulta de citas e historial.

- Dashboard Web del Profesional: Panel centralizado para el control de la agenda clínica, administración de pacientes y seguimiento de evoluciones.

### 2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

El desarrollo de KlinyShield integra y valida las competencias clave del perfil de egreso de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC:

- Desarrollo de Software e Integración: Implementación de arquitecturas web modernas (Frontend y Backend) conectadas con servicios de terceros (Meta Cloud API, proveedores LLM).

- Gestión Avanzada de Bases de Datos: Diseño relacional eficiente y aplicación de controles de acceso a nivel de datos (RLS) en PostgreSQL.

- Ciberseguridad e Infraestructura: Aplicación de estándares de encriptación (AES-256), autenticación segura y cumplimiento del marco legal normativo en salud.

- Gestión de Proyectos bajo Agilidad: Aplicación del marco de trabajo Scrum para la entrega continua de valor en iteraciones cortas.

### 3. Relación del Proyecto con tus Intereses Profesionales

Este proyecto permite profundizar en la arquitectura de soluciones SaaS con un enfoque especializado en HealthTech y Ciberseguridad aplicada. Responde al interés profesional de diseñar software escalable en la nube, dominar la integración práctica de Inteligencia Artificial en procesos de atención al cliente y garantizar estándares rigurosos de protección de datos personales.

### 4. Argumentación de Factibilidad en la Asignatura

La factibilidad del proyecto en el contexto académico de 18 semanas se sustenta en tres dimensiones:

- Factibilidad Técnica: El stack tecnológico seleccionado (PostgreSQL, Node.js/Python FastAPI, React/Next.js, Redis y Meta API) utiliza herramientas maduras con amplia documentación y soporte para desarrollo ágil.

- Factibilidad Temporal: El alcance está acotado en un esquema de 3 Releases incrementales (v1.0 MVP Agendamiento, v2.0 Seguridad y Paciente, v3.0 Producción).

- Factibilidad Operativa: El equipo cuenta con los conocimientos previos en programación full-stack y modelamiento de datos adquiridos en la carrera.

### 5. Objetivos del Proyecto

#### Objetivo General

Desarrollar una plataforma SaaS integral para la gestión de citas y fichas clínicas cifradas, automatizando la atención al paciente mediante un bot con IA en WhatsApp dentro de un plazo de 18 semanas.

#### Objetivos Específicos

- Construir un motor de agendamiento relacional que elimine colisiones de horario en la reserva de citas.

- Integrar un bot conversacional en WhatsApp con Meta Cloud API y LLM para la autogestión de citas 24/7.

- Implementar la Bóveda de Anexos cifrada con AES-256 y PostgreSQL RLS para resguardar la información confidencial de los pacientes.

- Desarrollar el Portal del Paciente con autenticación passwordless y el Dashboard Web para el profesional de salud.

### 6. Propuesta Metodológica de Trabajo

El proyecto adopta el marco ágil Scrum, estructurado en Sprints de 2 semanas de duración:

- Gestión del Backlog: Clasificación de historias de usuario y épicas mediante la técnica MoSCoW.

- Control de Versiones y CI/CD: Uso de GitHub con flujo GitFlow y despliegue continuo en entornos de prueba.

- Seguimiento: Ceremonias regulares (Sprint Planning, Daily Stand-ups, Sprint Review y Retrospective) administradas en Jira/Trello.

### 7. Plan de Trabajo (18 Semanas / 3 Releases)

| Fase / Release | Semanas | Entregables Principales |
| --- | --- | --- |
| Inicio y Planificación | Semanas 1 - 3 | Levantamiento de requerimientos, documento de visión, arquitectura inicial y priorización de épicas. |
| Release v1.0 (MVP Agendamiento) | Semanas 4 - 8 | Motor de agendamiento base, modelo de datos relacional y Bot de WhatsApp en fase MVP. |
| Release v2.0 (Seguridad & Paciente) | Semanas 9 - 13 | Bóveda cifrada (AES-256/RLS), Portal del Paciente passwordless e integración de Redis. |
| Release v3.0 (Producción Final) | Semanas 14 - 17 | Dashboard del profesional, pruebas de integración, optimización de seguridad y preparación de ambiente productivo. |
| Cierre y Defensa | Semana 18 | Pruebas de aceptación finales, documentación de cierre y presentación del proyecto. |

### 8. Propuesta de Evidencias

| Actividad / Hito | Evidencia Tangible |
| --- | --- |
| Arquitectura y Diseño | Documento de Arquitectura, Diagrama Entidad-Relación y tableros Jira/Trello. |
| Desarrollo Backend/Frontend | Repositorios de código en GitHub con control de versiones y cobertura de pruebas unitarias. |
| Seguridad de Datos | Scripts SQL con políticas RLS activas en PostgreSQL y módulos de encriptación AES-256 verificados. |
| Integración IA / WhatsApp | Logs de comunicación con Meta Cloud API y respuestas en tiempo real del agente LLM/Redis. |
| Validación Operativa | Módulos desplegados en entorno Cloud y videos de demostración funcional (End-to-End). |

### 9. Individual Conclusions

- The self-assessment process during Week 3 confirmed that the technical scope of KlinyShield aligns effectively with the 18-week timeline and academic requirements.

- Prioritizing architecture, data privacy (AES-256/RLS), and API integration at this early stage establishes a solid foundation for avoiding technical debt during subsequent Sprints.

- Adopting the MoSCoW methodology ensures that essential business features are prioritized without compromising the core security and functional requirements of the health SaaS platform.

### 10. Reflection

- Developing this project definition forced a critical review of potential technical bottlenecks, particularly regarding the integration of Meta Cloud API and the enforcement of database security policies.

- Identifying personal strengths in software architecture while recognizing areas for growth in cloud deployment strategy provides a clear roadmap for personal skill enhancement throughout this course.

- This evaluation reinforces the importance of structured planning in agile projects, ensuring that every feature developed directly contributes to the core objectives and project deliverables.